Додаток 2

П Е Р Е Л І К

найважливіших будов (об’єктів) до Програми за рахунок бюджетів усіх рівнів

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення | Кошторисна вартість обєкта, (тис. грн.). | Проектна потужність (відповід-них одиниць) | Прогноз на 2017 рік | Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена) | Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку) | Введення в експлуатацію у 2017 році |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | Залишок на 1 січня 2017 р. |  | обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | державного бюджету | обласного, районного бюджету | міського (селищного, сільського) бюджету | інших джерел фінансування |  |  |  |
| Об'єкти освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів на 300-360 учнів в с. Червоне | 2011-2018 | 30282,370 | 24318,092 | 300-360 уч.м. | 10000,00 | 2100,0 |  |  | Розпорядження голови ОДА від 22.11.2012 №619 | № 07-00730-10 29.12.2010р. |  |
| Будівництво Кам’яницької ЗОШ І-ІІІст. | 2016-2019 | 46837,816 | 46588,947 | 220-275 уч.м. | 5000,0 | 2500,0 |  |  | - | №07-0317-16 (07-1852-15) від 25.07.16р. |  |
| Реконструкція Р.Комарівської ЗОШ І-ІІІст. | 2016-2018 | 6000,0 | 6000,0 | 1440 м2 | 2000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| Будівництво дитячого садку-ясель по вул. Довжа Дъердь, буд.2а в с.Есень | 2012-2018 | 9976,541 | 9544,937 | 75п.м | 2000,00 | 750,0 |  |  | Розпорядження голови РДА від 18.11.2013 №353 | № 07-00472-12 18.09.2012р. |  |
| Будівництво Лінцівського ДНЗ в с.Лінці | 2015-2018 | 14061,230 | 13995,256 | 55 п.м | 3000,00 | 700,0 |  |  |  | №07-0251-15 22.05.2015р. |  |
| Обєкти ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво водовідведення с. Кінчеш, Коритняни, Часлівці (ІІ черга, І пусковий комплекс) | 2015-2017 | 11162,980 | 7742,190 | 140 м³/доб | 6990,0 | 750,0 |  |  | Розпорядження т.в.о.голови РДА від 13.05.2015 №151 | №07-0257-15 від 14.04.2015р. |  |
| Реконструкція системи водопостачання с.Кінчеш, с.Коритняни | 2016-2018 | 14999,444 | 13499,444 | 15,5 км | 3500,00 | 3000,0 |  |  | Розпорядження голови Коритнянської сільської ради 79/02-03 від 25.08.16р. | № 07-0043-16 від 10.05.16р. |  |
| Реконструкція системи водопостачання с.Часлівці | 2016-2018 | 4766,124 | 4346,124 | 6 км | 2000,00 | 1500,0 |  |  | Розпорядження голови Часлівецької сільської ради №43 від 26.09.16р. | №07-0042-16 від 12.05.16р. |  |
| Будівництво спортивного комплексу в с. Невицьке, по вул.Центральна, б/н, Ужгородського району | 2016-2018 | 4678,092 | 3482,731 | 70 осіб | 1500,00 | 500,0 |  |  | 12.05.16р. ІІ засідання 4сесії 7скликання Невицької сільської ради | № 07-0568-16 від 25.03.16р. |  |
| Будівництво централізованої мережі водовідведення в с. Сторжниця Ужгородського району | 2016-2019 | 37475,41 | 37475,41 | 1000м3/доб | 5000,0 | 2500,0 |  |  | Розпрядження голови Сторожницької сільської ради № 11 від 09.04.15р. | №07-0071-15 (07-1657-14) від 13.03.15р. |  |
| Будівництво системи водопостачання та водовідведення сіл Сюрте –Тийглаш Ужгородського району | 2016-2018 | ПКД в процесі виготовлення |  |  | 2000,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| Реконструкція коммунального закладу „Ужгородська района лікарня” | 2017-2018 | ПКД в процесі виготовлення |  | 450 відв./зм. 181 ліжко (стаціонар) | 1500,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  | 180240,0 | 166993,131 |  | 44490,0 | 33800,0 |  |  |  |  |  |