|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Додаток 3** | |
|  |  |  |  |  | **до рішення районної ради від 20.12.2019 №592**  Додаток 3 до Програми | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,** | | | | | | |
| **видатки на які у 2020 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Районна рада** *(головний розпорядник)* |  |  |  |  | **3 175 000** |  |
| **Районна рада** *(відповідальний виконавець)* |  |  |  |  | **3 175 000** |  |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |  |  | 3 175 000 |  | 3 175 000 |  |
|  | Проведення капітального ремонту фасаду літери А основної будівлі районної ради у м.Ужгороді, вул.Загорська, 10 | 2020 | 1 090 000 |  | 1 090 000 | 100 |
|  | Проведення капітального ремонту ІІІ поверху літери А основної будівлі районної ради у м.Ужгороді, вул.Загорська, 10 | 2020 | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 100 |
|  | Проведення капітального ремонту приміщень І поверху (малий зал засідань) адмінбудівлі літери А у м.Ужгороді, вул.Загорська, 10 | 2020 | 585 000 |  | 585 000 | 100 |
| **Ужгородська районна державна адміністрація** *(головний розпорядник)* |  |  |  |  | **300 000** |  |
| **Ужгородська районна державна адміністрація** *(відповідальний виконавець)* |  |  |  |  | **300 000** |  |
| Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | Екологічне покращення та ліквідація заторів в руслі р.Латориця від автодорожнього моста а/д Ужгород-Чоп в напрямку Держкордону Ужгородського району | 2020 | 500 000 |  | 300 000 | 60 |
| **Відділ освіти Ужгородської райдержадміністрації** *(головний розпорядник)* |  |  |  |  | **10 000 000** |  |
| **Відділ освіти Ужгородської райдержадміністрації** *(відповідальний виконавець)* |  |  |  |  | **10 000 000** |  |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |  |  |  |  | **10 000 000** |  |
|  | Реконструкція будівлі початкових класів Оноківської ЗОШ І-ІІІ ст.в с.Оноківці, Ужгородського району | 2016-2020 | 3 434 000 | 30 | 1 500 000 | 70 |
|  | Капітальний ремонт даху Дубрівської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Дубрівка, Ужгородського району | 2016-2020 | 2 523 540 |  | 1 500 000 | 60 |
|  | Капітальний ремонт частини приміщень Лінцівської ЗОШ І-ІІІ ст.. в с. Лінці, Ужгородського району | 2019-2020 | 2 900 000 | 72 | 800 000 | 100 |
|  | Капітальний ремонт будівлі з заміною вікон та ремонтом перекриття Руськокомарівської ЗОШ І-ІІІ ст.. в с.Руські Комарівці, Ужгородського району | 2016-2020 | 7 600 000 |  | 3 500 000 | 46 |
|  | Капітальний ремонт Вовковецького НВК з заміною даху та утепленням фасаду з облаштуванням внутрішніх вбиралень в с. Вовкове Ужгородського району | 2020 | 2 200 000 |  | 700 000 | 32 |
|  | Капітальний ремонт з облаштуванням внутрішніх вбиралень Худлівської ЗОШ І-ІІІ ст.. за адресою : с.Худльово вул. Підгірна, 44. | 2020 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 100 |
|  | Капітальний ремонт з облаштуванню теплих внутрішніх вбиралень Киблярівської ЗОШ І-ІІ ст.. в с.Кибляри, 173, Ужгородського району | 2019-2020 | 2 500 000 | 60 | 1 000 000 | 100 |
| **Разом** |  |  |  |  | **13 475 000** |  |